Dobrý den,

na základě závěrů z dnešního kontrolního dne výše uvedené stavby Vám tímto sděluji, že úplná uzavírka mostu bude prodloužena o jeden měsíc do 30.11.2015, následně do 15.12.2015 bude realizována částečná uzavírka (vždy jeden jízdní pruh). Důvodem je realizace nutných víceprací, které z důvodu zakrytých konstrukcí nemohly být předpokládány v projektové dokumentaci (dobetonování desky mostovky do úrovně konců nosníků, provedení nových závěrných zídek atd.).

Omlouváme se za komplikace, které Vám prodloužení termínu úplné uzavírky způsobí.

S pozdravem

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov